## Slide 1: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
Arvandanco.ir

## Slide 2: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
Arvandanco.ir
شرکت کشتی سازی اروندان
www.arvandanco.ir
@arvandanco.ir

## Slide 3: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01
Arvandanco.ir

## Slide 4
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
1 | مسدودی حسابهای شرکت | مکاتبات متعدد با فرماندار ویژه خرمشهر،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان - همچنین کارگروه رفع موانع تولید شهرستان و استان انجام شده و موضوع از طریق مدیر عامل محترم هلدینگ پیگیری و با مساعدت ایشان اقدامات لازم نسبت به تقسیط بدهی به تامین اجتماعی خرمشهر صورت پذیرفت.(بانکهای رفاه، کشاورزی، ملی،صادرات، تجارت) | پرداخت صورت گرفته و رفع مسدودی انجام شده است
2 | بدهی بیمه | با تایید هیئت مدیره و هلدینگ صنایع عمومی تامین اقدام به تقسیط گردید و اقساط اول و دوم پرداخت شد.(مبلغ کل بدهی 187،000،000،000 ریال میباشد که در 12 قسط درحال پرداخت است) | انجام و اقساط پرداخت گردید.
3 | بدهی مالیاتی | با تایید مدیر عامل بدهی مالیاتی تقسیط گردید (مبلغ 15،000،000،000 ریال که طی 15 قسط در حال پرداخت میباشد) | انجام گردید
4 | در رهن بودن زمین کارخانه های شرکت | با تایید هیئت مدیره اقدام به باز پرداخت تسهیلات گردید. | انجام شد
5 | در رهن بودن دوفروند کاتاماران (زر و زیور) | با تایید هیئت مدیره اقدام به باز پرداخت گردید. | انجام شد
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 5
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
6 | عقد قرارداد ساخت یک فروند شناور جنرال کارگو 3000 تنی | مستدات دریافت تسهیلات به وجوه اداره شده سازمان بنادر تحویل داده شده است | پیش پرداخت از متقاضی دریافت شده است.
7 | عقد قرارداد یونیت هیدرولیک | مذاکره با هلدینگ و مدیران تاپیکو و با توجه به طرح هم افزایی قرارداد منعقد گردید | انجام وتحویل شد
8 | قرارداد فروش شناور کاتاماران 47/5 متری زیور | سه مرحله آکهی روزنامه-گزارش ارزشیابی کارشناسان رسمی دادگستری-مذاکره جهت فروش | قرارداد با شرکت آبادانی گستر آفتاب درگهان قشم جهت تکمیل و تحویل دهی منعقد گردید و متقاضی پیش پرداخت خود بابت خرید شناور زیور را پرداخت نمود
9 | تحویل دهی نهایی کاتاماران زر | صورتجلسات لازم در محل استقرار شناور تنظیم و تحویل دهی قطعی صورت پذیرفت | انجام گردید.
10 | تحویل دهی شناور پایلوت بایندر | عملیات تکمیل وتعمیرات خاتمه یافته و تست های نهایی انجام شده | تحویل دهی انجام گردید.
11 | تعیین تکلیف وضعیت شناوربارج3000تنی -عقد قرارداد و دریافت مطالبات معوق | مکاتبات وجلسات متعدد با مالکین برگزار و مقرر گردید که سریعا موضوع تعیین تکلیف گردد که به دلیل اختلاف بین مالکین این موضوع محقق نشده | واحد حقوقی از طریق طرح دعوی پیگیر می باشد.
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 6
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
12 | آغاز فعالیت قرارداد منعقد شده با مالک شناور 11183در خصوص الکتریکال ،پایپینگ و ناوبری | قرارداد توسط واحد حقوقی و متقاضی تأیید و مدیر پروژه نیز مشخص و شناور مذکور در حال آماده سازی براساس برنامه زمانبندی می باشد. | پس از توافقات انجام شده و انعقاد قرارداد فی مابین عملیات اجرایی در خصوص الکتریکال و پایپینگ در حال اجرا می باشد.
13 | اخذ مجوز فعالیت زیست محیطی | با توجه به اینکه یاردهای شماره 1 و 2 فاقد مجوز زیست محیطی بودند با پیگیریهای مکرر مجوز فعالیت زیست محیطی هر دو یارد اخذ شد. | انجام شد.
14 | پیگیری جهت خروج از ذیل ماده 141 قانون تجارت | اخذ مصوبه هیأت مدیره - تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و تایید حسابرس انجام و تاییدیه های لازم اخذ گردیده است | در حال پیگیری
15 | دعوی حقوقی شرکت امواج خروشان پارس | با تلاش واحد حقوقی و توافق صورت گرفته مطالبات شرکت امواج خروشان پارس پرداخت و تسویه حساب گردید. | مختومه گردید.
 | دعوی حقوقی آقای خسروی نیا | با توافق صورت گرفته و تاش واحد حقوقی با پرداخت اصل مطالبات و گذشت از خسارات وارده پرونده مختومه گردید. | مختومه گردید.
16 | راه اندازی و تغییر سیستم حسابداری شرکت از همکاران سیستم به ورژن پیشرفته راهکاران | سیستم در تاریخ 1400/12 نصب و راه اندازی گردید . | انجام شد.
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 7
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
17 | رفع مشکلات و معایب کلیه تجهیزات و ماشین آلات از قبیل دستگاه خم وگیوتین و... | در حال برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیتها می باشیم | در دست اقدام
18 | اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ISO | الف)نماینده مدیرعامل و کمیته ایزو تشکیل شد ب)سه مرحله ممیزی داخلی انجام شد ج) با موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان مشاور در حال عقد قرارداد می باشیم. | در حال مرحله چهارم ممیزی داخلی روش های اجرایی در شرکت می باشیم و نسبت به عقد قرارداد با مشاور و مرجع صادر کننده گواهینامه اقدام شده است.
19 | اقدام جهت اخذ مجوز دانش بنیان نمودن شرکت اروندان | در حال تهیه مذاکرات و عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم وفنون خرمشهر | در حال انجام می باشد.
20 | ایجاد مجدد واحد آموزش و تعیین مسئول مربوطه | فرم نیاز سنجی آموزش به کلیه واحدها ارسال شده است. | باتوجه به نیاز واحدها کلاسهای آموزشی برگزار گردید
21 | ساخت اتاقک نگهبانی درب ورودی و تجهیز کامل آن | اتاقک در شرکت طراحی و به صورت کامل ساخته شد | در حال بهره برداری می باشد
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 8
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
22 | روش اجرایی پذیرش شناورهای تعمیراتی تدوین گردید | روش مورد تایید و بر اساس الزامات ایزو اجرایی گردیده است | انجام گردید.
23 | تعیین تکلیف وضعیت شناورهای مغروقه در کنار اسکله یارد 2 | پیگیر رایزنی با مالکین و دستگاه های مرتبط می باشیم | با سازمان بنادر و کشتیرانی مکاتبات انجام پذیرفته است
24 | تعیین تکلیف وضعیت شناور طبس و فردوس | در خصوص مالکیت شناورها چندین مرحله دعوی حقوقی فی مابین سازمان بنادر و شرکت ایجاد و در تمامی مراحل رأی به نفع شرکت صادر شده | درحال پیگیری جهت الزام به ثبت شناور طبس و فردوس در سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی و دریافت اسناد مالکیت می باشد.
25 | تعیین تکلیف عقد قرارداد های دو فروند جنرال کارگو بانک ملی(پرستو و منتظر) و دریافت مطالبات معوق | شناورهای بانک ملی | اتمام قرارداد .
26 | بهبود زیر ساخت ها و توسعه یارد شماره دو شرکت | در حال برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیتها می باشیم | 
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 9
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
27 | عملیاتی کردن فلوتینگ داک مستقر در کارخانه شماره 2 | در این خصوص از طریق مدیرعامل با هیئت مدیره مذاکره ومکاتبه گردیده و مجوز هیات مدیره اخذ گردید. | در حال تعمیر می باشد.
28 | تعمیرات شناور مرجان 2 | اعلام قیمت در سامانه ستاد و برنده شدن و سپس تحویل گیری شناور و انجام اقدامات اولیه جهت تعمیرات | آماده رنگ آمیزی می باشد.
29 | افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری یارد شماره 1 صادرشد ،از سوی منطقه ازاد جهت ساخت انواع شناور های دریایی در سال 1400 | جلسات داخلی و پیگیری های متعدد از طرق اداره محیط زیست و صنعت معدن تجارت ؛مالکیت های صنعتی منطفه آزاد اروند صورت پذیرفته است | با هماهنگی مدیران منطقه آزاد اروند مقرر گردید پروانه بهره برداری با آغاز به کار پروژه های ساخت، تا سقف ساخت 6 فروند افزایش یابد.
30 | ایجاد فضای سبز و درختکاری در محوطه کارخانه شماره 2 | متراژ و محل اجرای عملیات با همکاری اداره محیط زیست خرمشهر مشخص شده است | درختکاری انجام شد.
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 10
Arvandanco.ir
ردیف | وضعیت شرکت | اقدامات انجام شده | آخرین وضعیت
31 | تمدیدپروانه بهره برداری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی | نوشتن طرح های سه گانه (مبارزه با آلودگی نفتی، مدیریت زباله، جستجو و نجات) | انجام شد.
32 | تمدید گواهی نامه های کنترل کیفیت یارد یک و دو از سوی موسسه رده بندی ایرانیان | تکمیل مستندات بازرسی کلیه شناورهای در حال ساخت و تعمیر | انجام شد.
33 | اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی شرکت از سوی اداره کار و رفاه و تعاون اجتماعی | برگزاری دوره آموزشی برای پرسنل شرکت و مدیرعامل و عضوهیات مدیره و اخذ گواهی نامه مربوطه | انجام شد.
اقدامات انجام گرفته از 1399/07/01

## Slide 11: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره یک
Arvandanco.ir
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
1 | شرکت سفرهای کیش | الحاقیه شماره2 قرارداد فروش شناور (زر) | اصلاح روش پرداخت | 99/11/29 - 99/1701 |  | امضاء شده است
2 | شرکت آبادانی گستر آفتاب درگهان قشم | قرارداد فروش یک فروند شناور کاتاماران نیمه ساخته ( زیور ) | 1400/1/17 لغایت 1401/2/17 | 1400/1/17 - 1400/19 | در حال پیگیری جهت دریافت اخذ تسهیلات | امضاء شده است
3 | شرکت حمل و نقل دریایی اوج نصر قشم | قرارداد ساخت یک فروند کاتاماران 100 نفره | 21 ماه از زمان دریافت پیش پرداخت | 1400/04/09 - 1400/665 | در حال پیگیری جهت دریافت اخذ تسهیلات | امضاء شده است
4 | شرکت حمل و نقل دریایی اوج نصر قشم | قرارداد ساخت و تحویل دهی یک فروند لندینگ کرافت 1000 تنی شماره 2 | 15 ماه از زمان دریافت پیش پرداخت | 1400/1/17 - 1400/18 | در حال پیگیری جهت دریافت اخذ تسهیلات | امضاء شده است
5 | شرکت حمل و نقل دریایی اوج نصر قشم | قرارداد ساخت یک فروند لندینگ کرافت 1000 تنی شماره 1 | 15 ماه از زمان دریافت پیش پرداخت | 1400/1/17 - 1400/17 | در حال پیگیری جهت دریافت اخذ تسهیلات | امضاء شده است
6 | اروندان- آقای حبیب ا... نظری | قرارداد ساخت یک فروند جنرال کارگو 3000 تنی | 18ماه از زمان دریافت پیش پرداخت | 1400/08/29 -1400/1447 | در حال پیگیری جهت دریافت اخذ تسهیلات | امضاء شده است
7 | آقای حسین جوکار ( هورسان دریا فن ) | قرارداد ساخت بدنه شناور ایر بوت | یک ماه از زمان واریز پیش پرداخت | 1400/2152-1400/12/15 | در حال اجرا | امضاء شده است

## Slide 12: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
Arvandanco.ir
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره یک
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
8 | شرکت تعاونی دریانوردان بحر خزر | تعمیرات ناجی 4 | 1400/06/15 لغایت 1400/09/15 | 1400/05/11 - 1400/854 | مختومه | امضاء شده است
9 | سازمان نقشه برداری | تعمیرات شناور آبنگار 1 | 1400/06/30 لغایت1400/08/30 | 1400/06/30-1400110-6505 | در حال اجرا | امضاء شده است
10 | آقای فاروق چراغی رمچاهی | الحاقیه شماره1 تعمیرات شناور 11183 | تمدید قرارداد قبلی شناور تا 99/11/30 | 99/11/28 - 99/1695 | مختومه | امضاء شده است
11 | آقای عیدان غافلی | تعمیرات شناوریدک کش راکی 1 | 98/9/30 لغایت 99/12/30 | 99/12/10 - 99/1758 | مختومه | امضاء شده است
12 | آقای فاروق رمچاهی | اجرایی شناور 11183 | 1400/1/24 لغایت 1400/7/24 | 1400/1/24 - 1400/109 | در حال اجرا | امضاء شده است
13 | آقای علیشاه عزیزی | اسکراپ شناور افق | 99/11/15 لغایت 99/12/15 | 99/11/15 - 99/1631 | مختومه | امضاء شده است
14 | آقای نعیم بغلانی | اسکراپ شناور القاسم | 1400/08/25 لغایت 1400/10/25 | 1400/09/20 -1400/1565 | در حال اجرا | امضاء شده است

## Slide 13: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
Arvandanco.ir
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره یک
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
15 | پتروشیمی آبادان | طراحی و ساخت یکدستگاه یونیت هیدرولیک | 99/1/1 لغایت 99/9/14 | 99/12/13 - 99/1782 | مختومه | امضاء شده است
16 | شرکت پارس فناوران زرین اروند | مشارکت و همکاری در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی | 99/12/24 لغایت 1404/12/24 | 99/12/24 - 99/1867 | در حال اجرا | امضاء شده است
17 | شرکت پترو فناوران کیسان اروند | اجاره ساختمان اداری به شرکت پترو فناوران کیسان اروند | 1400/01/01 لغایت 1400/12/29 | 1400/3/26 - 1400/588 | مختومه | امضاء شده است
18 | شرکت پترو فناوران کیسان اروند | الحاقیه شماره 1 شرکت پترو فناوران کیسان اروند | 1398/12/15 لغایت 1399/12/30 | 1400/3/26 - 1400/578 | مختومه | امضاء شده است
19 | شرکت طراحی و مهندسی یوتاب صنعت دریا | قرارداد پیمانکاری ارائه خدمات فنی و مهندسی | 1400/05/10 لغایت 1400/06/10 | 1400/05/10 - 1400/844 | مختومه | امضاء شده است
20 | آقای عبدالرضا خسروی نیا | اجاره سوله | 1400/01/01 لغایت 1400/12/29 | 1400/12/14 -1400/2149 | در حال اجرا | امضاء شده است

## Slide 14: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
Arvandanco.ir
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره دو
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
1 | آقای عیدان غافلی | اجاره سوله شماره 7 کارخانه شماره 2 | 99/10/6 لغایت 1400/10/6 | 99/12/10 - 99/1760 | در حال اجرا | امضاء شده است
2 | شرکت شناوران زیبا | اجاره سوله | 99/9/15 لغایت 1401/1/15 | 99/9/18 - 99/1312 | در حال اجرا | امضاء شده است
3 | شرکت شناوران زیبا | اجاره سوله و دفتر کار | 99/10/1 لغایت 1401/2/1 | 99/11/15 - 99/1628 | در حال اجرا | امضاء نشده است
4 | آقای عیدان غافلی | تعمیرات شناورلندینگ کرافت امیر | 98/9/30 لغایت 99/12/30 | 99/12/10 - 99/1759 | مختومه | امضاء شده است
5 | آقای حکیم معرفاوی | تعمیرات شناور دوان | 99/10/21 لغایت 99/12/30 | 99/12/10 - 99/1761 | مختومه | امضاء شده است
6 | یعغوب مظلومیان | تعمیرات شناور بارون | 99/10/1 لغایت 1400/10/1 | 99/12/10 - 99/1762 | مختومه | امضاء شده است
7 | آقای فاروق چراغی رمچاهی | تعمیرات شناورلندینگ کرافت 11183 | 99/12/1 لغایت 1400/12/1 | 99/12/25 - 99/1868 | در حال اجرا | امضاء شده است
8 | آقای مهدی خاتونی | تعمیرات شناور دوبه انوش1 | 1400/2/9 لغایت 1400/4/31 | 1400/4/22 - 1400/729 | مختومه | امضاء شده است
9 | بانک ملی مرکزی آبادان | تعمیرات شناور دوبه منتظر 101 | 1399/01/01 لغایت 1400/03/31 | 1400/03/11 - 1400/494 | مختومه | امضاء شده است
10 | بانک ملی مرکزی آبادان | تعمیرات شناور پرستو 110 | 1399/01/01 لغایت 1400/03/31 | 1400/03/11 - 1400/495 | مختومه | امضاء شده است

## Slide 15: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
Arvandanco.ir
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره دو
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
11 | آقای حردانی | تعمیرات شناور پارس لیان 3 | 1399/12/10 لغایت 1400/08/30 | 1399/12/28 - 1399/1923 | در حال اجرا | امضاء شده است
12 | آقای ریحانی | تعمیرات شناور ابوتراب | 1400/05/06 لغایت 1400/08/14 | 1400/07/14 - 1400/1164 | مختومه | امضاء شده است
13 | آقای سلیم عامری پور | تعمیرات شناور فرزاد 5 | 1400/04/29 لغایت 1400/07/29 | 1400/07/14 - 1400/1163 | مختومه | امضاء شده است
14 | آقای حسن عامری پور | تعمیرات شناورپرستو 110 | 1400/06/17 لغایت 1400/07/30 | 1400/07/28 -1400/1285 | مختومه | امضاء شده است
15 | آقای مهدی عبودی | تعمیرات شناوردوبه المهدی | از زمان داکینگ به مدت 45 روز | 1400/08/10 -1400/1341 | مختومه | امضاء شده است
16 | آقای سهیل عامری | تعمیرات شناور دوبه هوبین | 1400/09/10 لغایت 1400/11/10 | 1400/09/20 -1400/1563 | مختومه | امضاء شده است
17 | آقای عاطب زاده | تعمیرات شناور بهاره | 1400/09/15 لغایت 1400/11/15 | 1400/09/20 -1400/1564 | مختومه | امضاء شده است
18 | آقای باقر عامری | تعمیرات شناور دوبه غزال 3 | 1400/10/10 لغایت 1400/12/10 | 1400/10/26 -1400/1857 | مختومه | امضاء شده است
19 | آقای مجید حیاوی | تعمیرات شناور دوبه سحر 3 | 1400/10/25 لغایت 1400/12/25 | 1400/11/12 -1400/1955 | مختومه | امضاء شده است
20 | آقای اسداله زرگر | تعمیرات شناوریدک کش یزد | 1400/8/25 لغایت 1400/11/25 | 1400/10/26 -1400/1859 | در حال اجرا | امضاء شده است

## Slide 16: Slide Title
Make Effective Presentations
Using Awesome Backgrounds
Engage your Audience
Capture Audience Attention
Arvandanco.ir
لیست قراردادهای منعقده از تاریخ
1399/07/01کارخانه شماره دو
ردیف | طرفین قرارداد | موضوع قرارداد | مدت قرارداد / توضیحات | تاریخ و شماره قرارداد | وضعیت قرارداد | ملاحظات
21 | آقای عبدالعلی عامری پور | تعمیرات شناور دوبه شهاب3 | 1400/11/25 لغایت 1401/01/25 | 1400/12/07 -1400/2094 | مختومه | امضاء شده است
22 | آقای پیمان توکلی ریشهری | تعمیرات شناور دوبه میسترال3 | 1400/11/19 لغایت 1401/01/19 | 1400/12/07 -1400/2095 | مختومه | امضاء شده است
23 | آقای محمد بوشاسپ | تعمیرات شناور یدک کش اوستا1 | 1400/12/20 لغایت 1401/02/20 | 1400/12/07 -1400/2096 | مختومه | امضاء شده است
24 | آقای عبداله مسنی قشمی | تعمیرات شناور لندینگ کرافت 11189 | از زمان واریز پیش پرداخت به مدت 10 ماه | 1400/12/04 -1400/2083 | در حال اجرا | امضاء شده است
25 | آقای عبدارضا حیدری | تعمیرات بارج شناور بوشهر ایلکا | 1400/1/9 لغایت 1400/2/23 | 1400/1/25 - 1400/111 | مختومه | امضاء شده است
26 | آقای حکیم عامری پور | تعمیرات شناور هد هد | 1400/1/16 لغایت 1400/2/29 | 1400/1/25 - 1400/110 | مختومه | امضاء شده است
27 | آقای عبدالنبی بوری | تعمیرات شناور یدک کش فردیس 12 | 99/1/1 لغایت 99/9/4 | 99/7/28 - 99/1117 | مختومه | امضاء شده است
28 | آقای ناصر عاطب زاده | تعمیرات شناور دوبه بهاره 2 | 1400/04/16 لغایت 1400/06/16 | 1400/05/11 - 1400/853 | مختومه | امضاء شده است
29 | آقای سهیل عامری پور | تعمیرات شناور دوبه منتظر 101 | 1400/01/01 لغایت 1400/06/01 | 1400/05/11 - 1400/852 | مختومه | امضاء شده است
30 |  |  |  |  |  | 
31 | آقای سلیم عامری پور | تعمیرات شناور دوبه سینا10 | 1400/11/17 لغایت 1401/01/17 | 1400/11/25 -1400/2031 | مختومه | امضاء شده است

## Slide 17: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
گزارشات تصویری قبل و بعد از 1399/07/01
(کارخانه شماره یک)
Arvandanco.ir

## Slide 18
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 19
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 20
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 21
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 22
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 23
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 24
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 25
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 26
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 27
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 28
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 29
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 30
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 31
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 32
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 33
Arvandanco.ir
Before
After
قبل
بعد

## Slide 34
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 35
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 36
Arvandanco.ir
بعد
قبل

## Slide 37
Arvandanco.ir
افتتاح سالن ورزش
(برگزاری مسابقان دهه مبارک فجر)

## Slide 38: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
تعمیرات انجام گرفته در کارخانه شماره یک
Arvandanco.ir

## Slide 39
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 40
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 41
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 42
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 43: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
کارخانه شماره 2
Arvandanco.ir
(کارخانه شماره 2)

## Slide 44
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 45
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 46
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 47
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 48
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 49
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 50
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 51
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 52
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 53
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 54
Arvandanco.ir
قبل
بعد

## Slide 55: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
نیروی انسانی
Arvandanco.ir

## Slide 56
Arvandanco.ir
شرکت کشتی سازی اروندان
ترکیب نیروی انسانی

## Slide 57
Arvandanco.ir

## Slide 58: Click to edit Master title style
www.freeppt.ir
سپاس از حسن توجه شما
Arvandanco.ir