ITINERA

ایتینرا

رودمپ اجرایی جامع پلتفرم مدیریت تور، خدمات گردشگری و عملیات آژانس

معماری بک‌اند Django و فرانت‌اند React - ماژول‌ها، دسترسی‌ها، API، امنیت، استقرار و برنامه توسعه

| نسخه سند | ۱.۰ |
| --- | --- |
| نوع محصول | پلتفرم تحت وب واکنش‌گرا و قابل نصب به صورت PWA |
| نقش‌ها | کاربر، مدیر، سوپر مدیر |
| معماری منتخب | React + Django REST Framework + PostgreSQL |

تهیه‌شده برای برنامه‌ریزی فنی، برآورد توسعه و ارائه به ذی‌نفعان پروژه

۱. هدف سند و تصمیم‌های پایه

این سند نقشه اجرایی پیاده‌سازی پلتفرم Itinera را از مرحله تحلیل تا راه‌اندازی و پشتیبانی تشریح می‌کند. هدف آن تبدیل فرایندهای پراکنده تورگردانی، رزرو خدمات، مدیریت مسافران، قیمت‌گذاری، امور مالی، گزارش‌ها و تأییدهای مدیریتی به یک سامانه واحد، امن و قابل توسعه است.

✓ تصمیم اصلی محصول تمام کاربران از یک آدرس واحد وارد سامانه می‌شوند. نقش و مجوز کاربر پس از احراز هویت از بک‌اند دریافت می‌شود و فرانت‌اند فقط منوها، صفحات و عملیات مجاز همان شخص را نمایش می‌دهد. بنابراین سه پنل یا سه دامنه جداگانه وجود نخواهد داشت.

فرض‌های اجرایی

•  نسخه اول برای استفاده کارکنان و مدیران آژانس طراحی می‌شود؛ ثبت‌نام عمومی کارکنان غیرفعال است و حساب‌ها از طریق دعوت مدیر ایجاد می‌شوند.

•  ساختار دیتابیس از ابتدا چندسازمانی (Multi-tenant Ready) طراحی می‌شود تا در آینده چند آژانس بتوانند از یک پلتفرم استفاده کنند؛ با این حال نسخه نخست می‌تواند برای یک سازمان فعال شود.

•  زبان اصلی فارسی و راست‌به‌چپ است، اما زیرساخت ترجمه انگلیسی، تقویم میلادی و شمسی و چندارزی بودن از ابتدا در نظر گرفته می‌شود.

•  نسخه موبایل، یک وب‌اپلیکیشن واکنش‌گرا و PWA است؛ ساخت اپلیکیشن Native در فاز نخست ضروری نیست.

•  بک‌اند با Django و Django REST Framework و فرانت‌اند با React و TypeScript توسعه می‌یابد.

خروجی مورد انتظار

| خروجی | شرح |
| --- | --- |
| سامانه عملیاتی | مدیریت تور از درخواست اولیه تا اجرا، فاکتور و تسویه |
| داشبورد نقش‌محور | نمای متفاوت برای کاربر، مدیر و سوپر مدیر در یک آدرس |
| API مستند | REST API نسخه‌بندی‌شده همراه Swagger/OpenAPI |
| نسخه موبایل | رابط کاملاً واکنش‌گرا با قابلیت PWA |
| گزارش و اسناد | خروجی PDF/Excel برای برنامه سفر، لیست مسافران، اتاق‌بندی، فاکتور و گزارش سود |
| زیرساخت امن | احراز هویت امن، مجوزهای دقیق، ثبت رویدادها، پشتیبان‌گیری و مانیتورینگ |

۲. دامنه محصول و جریان اصلی کسب‌وکار

هسته Itinera یک پرونده مرکزی برای هر تور ایجاد می‌کند. تمام اطلاعات مشتری، مسافر، برنامه سفر، خدمات، درخواست‌های تأمین‌کنندگان، تأییدها، هزینه‌ها، فاکتورها، پرداخت‌ها، اسناد و گزارش‌ها زیر همان کد تور نگهداری می‌شوند.

جریان اصلی تور

| مرحله | عنوان | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| ۱ | دریافت درخواست | ثبت مشتری، مقصد، تاریخ، تعداد نفر، بودجه و خدمات موردنیاز |
| ۲ | برآورد قیمت | ساخت سناریوهای تعداد مسافر، نرخ ارز، سود و کمیسیون |
| ۳ | ایجاد پرونده تور | اختصاص کد تور، مسئول پرونده و وضعیت اولیه |
| ۴ | طراحی برنامه سفر | ثبت روزها، مسیرها، هتل، وعده غذایی، بازدید و حمل‌ونقل |
| ۵ | درخواست خدمات | ارسال درخواست به هتل، راهنما، حمل‌ونقل، بیمه، ویزا و CIP |
| ۶ | تأیید مدیریتی | کنترل بودجه، تأیید یا رد، درخواست جایگزین و ثبت سابقه |
| ۷ | اجرای تور | پیگیری ورود و خروج، وضعیت خدمات و تغییرات روزانه |
| ۸ | مالی و بستن پرونده | صدور فاکتور، دریافت، پرداخت تأمین‌کنندگان، محاسبه سود و بایگانی |

وضعیت‌های استاندارد گردش‌کار

| کد وضعیت | عنوان نمایشی | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| draft | پیش‌نویس | هنوز برای تأمین‌کننده یا مدیر ارسال نشده |
| submitted | ثبت و ارسال شده | درخواست رسمی ایجاد شده |
| acknowledged | دریافت تأیید شده | تأمین‌کننده دریافت درخواست را تأیید کرده |
| pending | در انتظار پاسخ | مهلت پاسخ فعال است |
| needs_review | نیازمند بررسی | پاسخ یا قیمت نیازمند تصمیم کارشناس/مدیر است |
| approved | تأیید شده | خدمت یا درخواست نهایی شده |
| rejected | رد شده | درخواست تأیید نشده است |
| replacement | درخواست جایگزین | تأمین‌کننده یا گزینه جایگزین در حال پیگیری است |
| cancelled | لغو شده | فرایند متوقف شده |
| completed | تکمیل شده | خدمت اجرا و پرونده بسته شده |

۳. نقش‌ها، مجوزها و نمایش منوها

نقش‌ها فقط نقطه شروع مجوزدهی هستند. برای جلوگیری از محدودیت‌های آینده، بک‌اند باید Permission-Based باشد؛ یعنی هر نقش مجموعه‌ای از مجوزها را دریافت کند و مدیر بتواند برخی مجوزها را برای یک کاربر فعال یا غیرفعال کند.

| نقش | دامنه دسترسی | نمونه قابلیت‌ها |
| --- | --- | --- |
| کاربر | اطلاعات و پرونده‌های تخصیص‌یافته | ثبت و پیگیری درخواست، مشاهده تورهای خود، مدیریت مسافر و برنامه سفر در محدوده مجاز، دریافت اعلان و گزارش شخصی |
| مدیر | کل سازمان یا واحد عملیاتی | ساخت و تخصیص تور، مدیریت کاربران، تأیید درخواست‌ها و هزینه‌ها، گزارش‌های مدیریتی، کنترل تأمین‌کنندگان و امور مالی مجاز |
| سوپر مدیر | کل پلتفرم و تمام سازمان‌ها | مدیریت سازمان‌ها، نقش‌ها و سیاست‌ها، تنظیمات سراسری، گزارش جامع، لاگ امنیتی، پلن و اشتراک، عملیات پشتیبانی و تنظیم زیرساخت |

ماتریس دسترسی پیشنهادی

| قابلیت | کاربر | مدیر | سوپر مدیر |
| --- | --- | --- | --- |
| داشبورد شخصی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مشاهده تور تخصیص‌یافته | ✓ | ✓ | ✓ |
| ایجاد و ویرایش تور | محدود | ✓ | ✓ |
| حذف/بایگانی تور | - | ✓ | ✓ |
| مدیریت مسافران و مدارک | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت تأمین‌کنندگان | محدود | ✓ | ✓ |
| ثبت درخواست خدمات | ✓ | ✓ | ✓ |
| تأیید نهایی درخواست‌ها | - | ✓ | ✓ |
| قیمت‌گذاری و پیش‌فاکتور | محدود | ✓ | ✓ |
| مشاهده گزارش سود | - یا محدود | ✓ | ✓ |
| مدیریت کاربران سازمان | - | ✓ | ✓ |
| مدیریت همه سازمان‌ها | - | - | ✓ |
| مشاهده لاگ امنیتی | - | محدود | ✓ |
| تنظیمات سراسری | - | - | ✓ |

نحوه نمایش رابط کاربری

•  پس از ورود، فرانت‌اند اطلاعات کاربر و لیست مجوزها را از endpoint مخصوص /me دریافت می‌کند.

•  سایدبار و اکشن‌ها بر اساس مجوزها ساخته می‌شوند؛ مخفی‌کردن دکمه در فرانت‌اند جایگزین کنترل بک‌اند نیست.

•  هر درخواست API دوباره در بک‌اند مجوزسنجی می‌شود و دسترسی غیرمجاز با کد 403 رد می‌شود.

•  در موبایل، منوهای اصلی در Bottom Navigation و گزینه‌های ثانویه در منوی «بیشتر» نمایش داده می‌شوند.

۴. احراز هویت و ورود به سامانه

🔐 پیشنهاد نهایی ورود ورود با ایمیل یا شماره موبایل + رمز عبور. حساب کارمند از طریق دعوت مدیر ساخته می‌شود. برای مدیر و سوپر مدیر، احراز هویت دومرحله‌ای اجباری یا قابل‌فعال‌سازی خواهد بود.

جریان ورود

| مرحله | عملیات |
| --- | --- |
| ۱ | کاربر ایمیل یا شماره موبایل و رمز عبور را وارد می‌کند. |
| ۲ | بک‌اند فعال بودن حساب، سازمان، نقش، محدودیت ورود و وضعیت رمز را بررسی می‌کند. |
| ۳ | در صورت نیاز، کد دومرحله‌ای از طریق ایمیل، پیامک یا اپلیکیشن OTP دریافت می‌شود. |
| ۴ | Access Token کوتاه‌مدت صادر می‌شود و Refresh Token در Cookie امن و HttpOnly نگهداری می‌شود. |
| ۵ | فرانت‌اند اطلاعات /me و مجوزها را دریافت کرده و داشبورد مناسب را نمایش می‌دهد. |
| ۶ | تمام ورودها، خروج‌ها، تلاش‌های ناموفق و تغییرات امنیتی در Audit Log ثبت می‌شوند. |

تنظیمات امنیتی Token

| مورد | پیشنهاد |
| --- | --- |
| Access Token | عمر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه؛ نگهداری در حافظه برنامه و عدم ذخیره در LocalStorage |
| Refresh Token | Cookie امن، HttpOnly، SameSite=Lax/Strict، چرخش در هر بار refresh و امکان blacklist |
| خروج | باطل‌کردن Refresh Token و پاک‌سازی Cookie |
| رمز عبور | حداقل ۱۰ کاراکتر، بررسی رمز ضعیف، هش Argon2 یا PBKDF2 و محدودیت تلاش ورود |
| ۲FA | برای مدیران توصیه‌شده و برای سوپر مدیر اجباری |
| بازیابی رمز | لینک یک‌بارمصرف ایمیلی یا OTP با انقضای کوتاه و ثبت لاگ |
| قفل حساب | قفل موقت بعد از چند تلاش ناموفق + Rate Limit بر اساس IP و حساب |
| نشست‌ها | صفحه مشاهده دستگاه‌های فعال و خروج از سایر دستگاه‌ها |

Endpointهای احراز هویت

POST /api/v1/auth/login/ POST /api/v1/auth/refresh/ POST /api/v1/auth/logout/ POST /api/v1/auth/forgot-password/ POST /api/v1/auth/reset-password/ POST /api/v1/auth/verify-2fa/ GET /api/v1/auth/me/ GET /api/v1/auth/sessions/ DELETE /api/v1/auth/sessions/{id}/

۵. معماری فنی پیشنهادی

معماری پیشنهادی در نسخه اول Modular Monolith است؛ یعنی بک‌اند یک پروژه Django با اپ‌های مستقل و مرزبندی روشن خواهد بود. این انتخاب سرعت توسعه و نگهداری را بالا می‌برد و در آینده در صورت افزایش بار می‌توان ماژول‌های سنگین را به سرویس مستقل تبدیل کرد.

| لایه | فناوری | وظیفه |
| --- | --- | --- |
| فرانت‌اند | React + TypeScript + Vite | رابط کاربری، فرم‌ها، داشبوردها، PWA و ارتباط با API |
| API | Django REST Framework | منطق کسب‌وکار، اعتبارسنجی، مجوزها، serialization و مستندسازی |
| احراز هویت | SimpleJWT + Secure Cookie | ورود نقش‌محور، refresh token، 2FA و مدیریت نشست‌ها |
| دیتابیس | PostgreSQL | اطلاعات سازمان، تور، مسافر، خدمات، مالی و گزارش‌ها |
| پردازش پس‌زمینه | Celery + Redis | ایمیل، پیامک، تولید PDF، یادآوری SLA، گزارش‌های سنگین و صف وظایف |
| فایل | S3/MinIO Object Storage | گذرنامه، بیمه‌نامه، قرارداد، واچر، خروجی و پیوست‌ها |
| وب‌سرور | Nginx + Gunicorn/Uvicorn | Reverse proxy، SSL، فایل‌های استاتیک و اجرای Django |
| مانیتورینگ | Sentry + Metrics/Logs | ردیابی خطا، سلامت سرویس، مصرف منابع و هشدارها |
| استقرار | Docker + CI/CD | محیط‌های توسعه، آزمایش و تولید با انتشار قابل بازگشت |

ساختار مخازن پیشنهادی

itinera-backend/ config/ # settings, urls, celery, ASGI/WSGI apps/accounts/ # auth, users, roles, organizations apps/crm/ # customers and contacts apps/tours/ # tours, itinerary, passengers apps/services/ # supplier requests and bookings apps/pricing/ # quotation and cost scenarios apps/finance/ # invoices, payments, settlements apps/documents/ # PDF/Excel templates and files apps/notifications/ # alerts, email, SMS, in-app apps/reports/ # analytics and exports itinera-frontend/ src/app/ # router, providers, permissions src/features/ # feature-based modules src/components/ # design-system components src/services/ # API client and auth refresh src/hooks/ # shared hooks src/types/ # TypeScript domain types

تصمیم‌های معماری مهم

•  API از ابتدا با نسخه /api/v1 منتشر می‌شود تا تغییرات آینده سازگار باشند.

•  تمام مدل‌های اصلی organization_id دارند و QuerySetها به صورت خودکار بر اساس سازمان کاربر محدود می‌شوند.

•  حذف اطلاعات مهم Soft Delete است؛ حذف دائمی فقط توسط سوپر مدیر و با ثبت لاگ انجام می‌شود.

•  عملیات حساس مانند تأیید مالی، لغو رزرو و تغییر نرخ ارز در تراکنش دیتابیس انجام می‌شوند.

•  تمام تغییرات مهم دارای created_by، updated_by، timestamps و تاریخچه تغییرات هستند.

۶. کاتالوگ ماژول‌های بک‌اند Django

هر ماژول به صورت یک Django App مستقل توسعه داده می‌شود. ارتباط ماژول‌ها از طریق سرویس‌های داخلی و رویدادهای مشخص انجام می‌شود تا منطق در Viewها پراکنده نشود.

| اپ Django | کارکرد | مدل‌های اصلی |
| --- | --- | --- |
| accounts | کاربران، پروفایل، دعوت، رمز، نشست‌ها و 2FA | User, Profile, Session, Invite |
| organizations | سازمان/آژانس، شعبه، تیم و عضویت کاربران | Organization, Branch, Membership |
| rbac | نقش‌ها، مجوزها، گروه‌های دسترسی و محدودیت سطح رکورد | Role, Permission, Policy |
| crm | مشتریان حقیقی/حقوقی، آژانس خارجی و اشخاص تماس | Customer, Agency, Contact |
| leads | درخواست اولیه، منبع جذب، بودجه و مرحله فروش | Lead, Inquiry, LeadActivity |
| tours | پرونده تور، کد تور، مسئول، تاریخ و وضعیت | Tour, TourVersion, TourAssignment |
| itinerary | برنامه روزانه، مسیر، شهر، فعالیت و وعده غذایی | TourDay, Activity, RouteSegment |
| passengers | مسافران، پاسپورت، همراهان و اطلاعات اتاق | Passenger, Passport, RoomAssignment |
| suppliers | هتل، راهنما، شرکت حمل‌ونقل، بیمه و سایر تأمین‌کنندگان | Supplier, SupplierContact, Contract |
| service_requests | درخواست خدمت، پاسخ، مهلت، جایگزین و وضعیت | ServiceRequest, Response, SLAEvent |

| اپ Django | کارکرد | مدل‌های اصلی |
| --- | --- | --- |
| accommodation | رزرو هتل، اتاق، شب، Meal Plan و Rooming List | HotelBooking, BookingRoom |
| transport | ترانسفر، خودرو، راننده، پرواز، قطار و اتوبوس | TransportBooking, Vehicle, Driver |
| guides | راهنما، زبان، مجوز، دستمزد و تقویم دسترس‌پذیری | Guide, GuideBooking, Availability |
| visa | درخواست ویزا، کد رهگیری، مدارک و نتیجه | VisaApplication, VisaDocument |
| insurance | بیمه‌نامه، شرکت بیمه، پوشش و فایل بیمه | InsuranceBooking, Policy |
| cip | خدمات تشریفات ورود/خروج، پرواز و فرودگاه | CIPBooking, AirportService |
| meetings | جلسات و ملاقات‌ها، زمان پیشنهادی و فرد مقصد | MeetingRequest, MeetingSlot |
| pricing | هزینه‌ها، نرخ ارز، کمیسیون، سود و سناریوی تعداد مسافر | CostItem, PriceScenario, ExchangeRate |
| quotations | پیشنهاد قیمت، نسخه‌ها، اقلام و وضعیت پذیرش | Quotation, QuotationItem, Revision |
| approvals | زنجیره تأیید، تصمیم مدیر و دلایل رد | ApprovalFlow, ApprovalStep, Decision |

| اپ Django | کارکرد | مدل‌های اصلی |
| --- | --- | --- |
| finance | فاکتور فروش/خرید، دریافت، پرداخت، تسویه و سود تور | Invoice, Payment, SupplierBill, Settlement |
| documents | قالب‌ها، فایل‌ها، نسخه‌ها، تولید PDF و Excel | Document, Template, GeneratedFile |
| notifications | اعلان داخل سامانه، ایمیل، پیامک و تنظیمات اعلان | Notification, Channel, Preference |
| reports | گزارش‌های مدیریتی، عملیاتی، مالی و خروجی‌های دوره‌ای | ReportDefinition, ExportJob |
| audit | ثبت ورود، تغییر، تأیید، دانلود و عملیات حساس | AuditEvent, SecurityEvent |
| search | جستجوی سراسری تور، مشتری، مسافر و سند | SearchIndex / PostgreSQL FTS |
| settings | تنظیمات سازمان، شماره‌گذاری، ارز، مالیات و SLA | AppSetting, NumberSequence |
| integrations | ایمیل، SMS، حسابداری، نقشه و سرویس‌های آینده | Integration, Webhook, Credential |
| support | تیکت، پیام، پیوست و وضعیت پاسخ‌گویی | Ticket, TicketMessage |
| subscriptions | پلن SaaS، محدودیت‌ها، صورتحساب اشتراک در فاز چندسازمانی | Plan, Subscription, Usage |

۷. شرح عملکرد ماژول‌های هسته بک‌اند

مدیریت تور ایجاد کد یکتا، نسخه‌بندی، تخصیص مسئول، کپی تور، بایگانی، ثبت تاریخ ورود/خروج و ارتباط همه ماژول‌ها با یک پرونده مرکزی.

برنامه سفر ساخت روزهای سفر، مرتب‌سازی Drag & Drop، مسیر بین شهرها، حمل‌ونقل، هتل، وعده غذایی، بازدید، توضیحات و تولید PDF چندزبانه.

مسافران و مدارک ثبت گروهی، Import از Excel، تصویر پاسپورت، هشدار انقضا، تخصیص اتاق، هم‌اتاقی، لیست مسافر و کنترل داده‌های تکراری.

تأمین‌کنندگان دسته‌بندی، قرارداد، ارز، تعرفه، شهرهای پوشش، وضعیت فعال، امتیاز، سابقه همکاری، اطلاعات تماس و فایل مدارک.

درخواست خدمات ایجاد درخواست از داخل تور، تعیین مهلت پاسخ، ارسال ایمیل، ثبت دریافت، دریافت قیمت، تأیید/رد، جایگزینی و تاریخچه کامل ارتباط.

قیمت‌گذاری تفکیک هزینه ثابت و متغیر، هزینه رایگان‌ها، Single Supplement، نرخ ارز، سود، کمیسیون و محاسبه قیمت هر نفر برای سناریوهای مختلف.

تأییدها تعریف مرحله‌های تأیید بر اساس نوع درخواست، مبلغ، نقش و سازمان؛ ثبت دلیل، زمان، کاربر تصمیم‌گیرنده و امکان برگشت برای اصلاح.

مالی پیش‌فاکتور، فاکتور فارسی/انگلیسی، صورتحساب تأمین‌کننده، پرداخت جزئی، مانده، سررسید، وضعیت تسویه، سود تخمینی و سود واقعی.

قوانین کسب‌وکار حیاتی

•  هر تور حداقل یک مسئول دارد و بدون تاریخ و مشتری نمی‌تواند وارد مرحله عملیات شود.

•  قیمت پیشنهادی پس از ارسال به مشتری قفل می‌شود؛ تغییرات بعدی در Revision جدید ثبت می‌شوند.

•  خدمت تأییدشده فقط با مجوز مدیر و ثبت دلیل قابل لغو یا اصلاح است.

•  هزینه واقعی و هزینه پیش‌بینی‌شده جدا نگهداری می‌شوند تا سود واقعی قابل محاسبه باشد.

•  فایل پاسپورت و اطلاعات حساس فقط برای نقش‌های مجاز و با لینک دانلود موقت قابل مشاهده هستند.

•  تمام شماره‌ها مانند کد تور و شماره فاکتور از Sequence قابل تنظیم سازمان تولید می‌شوند.

۸. معماری فرانت‌اند React

فرانت‌اند به صورت Feature-Based توسعه داده می‌شود؛ هر قابلیت شامل صفحه‌ها، componentها، typeها، schemaهای اعتبارسنجی و API hookهای مخصوص خود است. این ساختار از تبدیل پروژه به مجموعه‌ای از فایل‌های بزرگ و غیرقابل نگهداری جلوگیری می‌کند.

| بخش | انتخاب پیشنهادی | دلیل |
| --- | --- | --- |
| زبان | TypeScript | کاهش خطای داده و هماهنگی بهتر با قرارداد API |
| Build Tool | Vite | راه‌اندازی سریع و خروجی بهینه |
| Routing | React Router | Route Guard، مسیرهای تو در تو و Layoutهای نقش‌محور |
| Server State | TanStack Query | کش، refetch، pagination، optimistic update و مدیریت خطا |
| Client State | Zustand | وضعیت سبک مانند فیلترها، منوی موبایل و تنظیمات UI |
| Forms | React Hook Form + Zod | فرم‌های سریع، schema مشترک و نمایش خطای دقیق |
| UI | Design System اختصاصی + Tailwind/CSS Variables | تم لایت/دارک، RTL و ثبات بصری |
| Charts | Recharts یا ECharts | گزارش‌های تعاملی و واکنش‌گرا |
| Tables | TanStack Table | فیلتر، مرتب‌سازی، pagination و ستون‌های سفارشی |
| i18n | i18next | فارسی/انگلیسی، RTL/LTR و متن‌های قابل ترجمه |
| Dates | dayjs + Jalali plugin | تقویم شمسی و میلادی |
| PWA | Vite PWA | نصب روی موبایل، کش پوسته و اعلان‌های آینده |

ساختار Featureهای فرانت

src/features/auth/ src/features/dashboard/ src/features/customers/ src/features/tours/ src/features/itinerary/ src/features/passengers/ src/features/service-requests/ src/features/suppliers/ src/features/pricing/ src/features/finance/ src/features/reports/ src/features/settings/

قواعد رابط کاربری

•  تمام فرم‌ها Auto-save پیش‌نویس یا هشدار خروج با تغییر ذخیره‌نشده دارند.

•  صفحات لیست از فیلتر سمت سرور، pagination و حفظ فیلتر در URL استفاده می‌کنند.

•  اکشن‌های حساس مانند حذف، لغو و تأیید مالی با Modal تأیید و نمایش اثر عملیات اجرا می‌شوند.

•  برای هر وضعیت از رنگ و متن ثابت در Design System استفاده می‌شود؛ رنگ تنها نشانه وضعیت نیست.

•  Skeleton، Empty State، Error State و حالت Offline برای صفحات اصلی طراحی می‌شوند.

•  تم لایت و دارک از CSS Variables و یک Theme Provider مشترک استفاده می‌کنند.

۹. صفحات و ماژول‌های فرانت‌اند

| ماژول رابط | صفحات و قابلیت‌های اصلی |
| --- | --- |
| ورود و امنیت | Login، فراموشی رمز، 2FA، تغییر رمز، نشست‌های فعال |
| داشبورد | کارت‌های KPI، کارهای امروز، تأییدهای منتظر، ورود/خروج و فعالیت اخیر |
| مشتریان | لیست، پروفایل مشتری، اشخاص تماس، درخواست‌ها و تاریخچه ارتباط |
| تورها | لیست تور، ایجاد، جزئیات، کپی، بایگانی، تخصیص کاربر و تایم‌لاین |
| برنامه سفر | روزها، Drag & Drop، نقشه مسیر، هتل، غذا، فعالیت و خروجی PDF |
| مسافران | لیست گروه، فرم مسافر، مدارک، Import Excel، اتاق‌بندی و هشدار پاسپورت |
| خدمات | Tabهای اقامت، راهنما، ترانسفر، ویزا، بیمه، CIP و درخواست ویژه |
| تأمین‌کنندگان | دایرکتوری، جزئیات، قرارداد، تعرفه، درخواست‌ها و امتیاز عملکرد |
| تأییدها | Inbox تأیید، جزئیات، مقایسه قیمت، تأیید، رد و ارجاع برای اصلاح |
| قیمت‌گذاری | Cost Builder، نرخ ارز، سناریو تعداد نفر، سود، کمیسیون و پیش‌فاکتور |
| مالی | فاکتور، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، صورتحساب تأمین‌کننده، تسویه و مانده |
| گزارش‌ها | کاتالوگ گزارش، فیلتر، Preview، PDF/Excel، چاپ و ارسال ایمیل |
| اعلان‌ها | مرکز اعلان، خوانده‌شده، تنظیم کانال و یادآوری‌ها |
| تنظیمات | سازمان، شعبه، کاربران، نقش‌ها، شماره‌گذاری، ارز، SLA و قالب اسناد |
| پشتیبانی | تیکت، پیام‌ها، پیوست و وضعیت پاسخ |

کامپوننت‌های مشترک ضروری

| Component | کاربرد |
| --- | --- |
| AppShell | هدر، سایدبار، Bottom Navigation و Layout مشترک |
| PermissionGate | نمایش یا غیرفعال‌کردن اکشن بر اساس مجوز |
| DataTable | فیلتر، sort، pagination، ستون انتخابی و export |
| StatusBadge | وضعیت‌های استاندارد تمام درخواست‌ها |
| Timeline | تاریخچه تور، درخواست و تأییدها |
| FileUploader | آپلود امن، پیشرفت، نوع فایل، حذف و Preview |
| MoneyInput | مبلغ، ارز، جداکننده و تبدیل نرخ |
| JalaliDatePicker | تاریخ شمسی و میلادی |
| ApprovalPanel | نمایش تصمیم، دلیل، تاریخچه و اکشن‌های مجاز |
| DocumentViewer | نمایش PDF و فایل‌های تولیدشده |
| CommandSearch | جستجوی سریع سراسری با میانبر |
| NotificationCenter | اعلان‌ها، شمارنده و mark as read |

۱۰. طراحی موبایل و PWA

📱 اصل طراحی موبایل نسخه موبایل نباید نسخه فشرده دسکتاپ باشد. در موبایل، وظایف روزانه، تأیید سریع، جستجو، ثبت درخواست و مشاهده وضعیت در اولویت هستند و جدول‌های بزرگ به کارت یا لیست خلاصه تبدیل می‌شوند.

| موضوع | رفتار موبایل |
| --- | --- |
| ناوبری | ۵ گزینه اصلی در Bottom Navigation: داشبورد، تورها، ایجاد، تأییدها/درخواست‌ها، بیشتر |
| جداول | تبدیل به کارت، نمایش ۳ تا ۵ فیلد اصلی و بازکردن جزئیات در Bottom Sheet |
| فرم‌ها | چندمرحله‌ای، ذخیره پیش‌نویس، ورودی بزرگ و Keyboard مناسب |
| تأییدها | Swipe یا دکمه‌های واضح تأیید/رد همراه دلیل و مشاهده مبلغ |
| فایل | استفاده از دوربین برای تصویر مدرک، فشرده‌سازی و نمایش وضعیت آپلود |
| اعلان | اعلان داخل برنامه و آماده‌سازی برای Web Push |
| Offline | کش پوسته و داده‌های اخیر؛ ثبت عملیات حساس فقط هنگام اتصال |
| دسترسی | Touch target حداقل ۴۴px، کنتراست مناسب و عدم اتکا به رنگ |

صفحات کلیدی موبایل

•  Dashboard روزانه: تعداد درخواست‌ها، کارهای امروز، اعلان‌ها و دسترسی سریع.

•  Tour Summary: اطلاعات کلیدی تور، وضعیت خدمات و روزهای سفر بدون جدول سنگین.

•  Task/Approval Inbox: دسته‌بندی بر اساس خدمت و وضعیت، تأیید یا رد سریع.

•  Passenger Lookup: جستجو و مشاهده اطلاعات ضروری و مدارک مجاز.

•  New Request Wizard: انتخاب نوع خدمت، تور، تأمین‌کننده، زمان و پیوست.

•  Reports Snapshot: KPIهای مدیریتی و دانلود خروجی‌های آماده.

۱۱. طراحی REST API و قرارداد ارتباطی

API باید resource-based، نسخه‌بندی‌شده و قابل مستندسازی باشد. منطق اصلی در Service Layer قرار می‌گیرد و ViewSetها صرفاً مسئول دریافت ورودی، فراخوانی سرویس و بازگرداندن پاسخ هستند.

استاندارد پاسخ

{ "data": {...}, "meta": {"page": 1, "page_size": 25, "total": 240}, "error": null }

| حوزه | Endpointهای نمونه |
| --- | --- |
| کاربر و دسترسی | GET /auth/me/ ¦ GET /permissions/ ¦ POST /users/invite/ |
| مشتری | GET/POST /customers/ ¦ GET /customers/{id}/timeline/ |
| تور | GET/POST /tours/ ¦ POST /tours/{id}/clone/ ¦ POST /tours/{id}/archive/ |
| برنامه سفر | GET/POST /tours/{id}/days/ ¦ PATCH /days/reorder/ |
| مسافر | GET/POST /tours/{id}/passengers/ ¦ POST /passengers/import/ |
| خدمات | GET/POST /tours/{id}/service-requests/ ¦ POST /{id}/approve/ |
| قیمت | GET/POST /tours/{id}/cost-items/ ¦ POST /pricing/calculate/ |
| پیش‌فاکتور | POST /quotations/ ¦ POST /quotations/{id}/send/ ¦ POST /{id}/revise/ |
| مالی | GET/POST /invoices/ ¦ POST /payments/ ¦ POST /settlements/ |
| اسناد | POST /documents/generate/ ¦ GET /exports/{job_id}/ |
| گزارش | GET /reports/dashboard/ ¦ POST /reports/export/ |

قواعد API

•  Pagination، filtering و ordering برای تمام لیست‌های بزرگ الزامی است.

•  Idempotency-Key برای عملیات مالی، ایجاد پرداخت و درخواست‌های حساس استفاده می‌شود.

•  خطاها دارای code، message و field_errors استاندارد هستند.

•  فایل‌ها مستقیم یا با Presigned URL به Object Storage آپلود می‌شوند.

•  نسخه OpenAPI در CI بررسی می‌شود و Typeهای TypeScript می‌توانند از آن تولید شوند.

•  برای گزارش‌های سنگین پاسخ async داده می‌شود و نتیجه از Export Job دانلود می‌شود.

۱۲. مدل داده سطح بالا

| دامنه | روابط کلیدی |
| --- | --- |
| سازمان | Organization دارای Branch و Membership؛ هر User می‌تواند در یک یا چند سازمان عضویت داشته باشد. |
| مشتری | Customer دارای Contact و Inquiry؛ یک مشتری چند تور و چند پیش‌فاکتور دارد. |
| تور | Tour دارای Version، Day، Passenger، ServiceRequest، CostItem، Quotation و Invoice است. |
| مسافر | Passenger به Tour متصل است و Passport، VisaApplication، InsurancePolicy و RoomAssignment دارد. |
| خدمت | ServiceRequest به Tour و Supplier متصل است و چند Response، Approval و Document دارد. |
| تأمین‌کننده | Supplier دارای ServiceType، Contact، Contract، Rate و BookingHistory است. |
| مالی | Invoice دارای InvoiceItem و Payment؛ SupplierBill دارای Settlement و Payment است. |
| اسناد | Document به یک Entity عمومی متصل است و FileVersion، AccessPolicy و Expiry دارد. |

فیلدهای مشترک مدل‌ها

id: UUID organization_id: UUID created_at / updated_at: datetime created_by / updated_by: user_id is_active: boolean deleted_at: nullable datetime metadata: JSONB (فقط برای داده‌های جانبی کنترل‌شده)

قواعد دیتابیس

•  از UUID برای شناسه عمومی استفاده شود و شماره‌های خوانا مانند T-1404-001 جداگانه تولید شوند.

•  Unique Constraintها با organization ترکیب شوند تا داده سازمان‌ها با هم تداخل نکنند.

•  Index برای وضعیت، تاریخ، organization، tour و foreign keyهای پرتکرار تعریف شود.

•  برای محاسبات مالی Decimal استفاده شود و Float ممنوع باشد.

•  زمان‌ها در دیتابیس UTC و نمایش بر اساس منطقه زمانی سازمان انجام شود.

•  اطلاعات حساس در ستون یا فایل رمزگذاری‌شده و دسترسی آن‌ها ثبت شود.

۱۳. اسناد، خروجی‌ها و گزارش‌ها

خروجی‌های عملیاتی ضروری

| خروجی | فرمت | منبع داده |
| --- | --- | --- |
| برنامه سفر | PDF فارسی/انگلیسی | Tour + Itinerary + Services |
| لیست مسافران | PDF / Excel | Passenger + Passport |
| Rooming List | PDF / Excel | Passenger + RoomAssignment |
| Voucher خدمات | PDF | Booking + Supplier + Passenger |
| پیش‌فاکتور | PDF فارسی/انگلیسی | Quotation + PriceScenario |
| فاکتور فروش | PDF فارسی/انگلیسی | Invoice + Payment |
| صورتحساب تأمین‌کننده | PDF / Excel | SupplierBill + Settlement |
| نامه معرفی گروه | PDF/Word Template | Tour + Guide + Driver + Passengers |
| گزارش سود تور | Excel / PDF | Revenue - Actual Costs |
| گزارش وضعیت خدمات | Excel / Dashboard | ServiceRequest + SLA |

گزارش‌های مدیریتی

•  تعداد تورها بر اساس وضعیت، مقصد، مدیر تور و بازه زمانی.

•  درآمد، هزینه، سود ناخالص و حاشیه سود بر اساس تور و ماه.

•  درخواست‌های در انتظار، تأخیر SLA و نرخ تأیید هر نوع خدمت.

•  عملکرد تأمین‌کنندگان: زمان پاسخ، نرخ تأیید، اختلاف قیمت و لغو.

•  ویزای در انتظار، مدارک ناقص و پاسپورت‌های نزدیک انقضا.

•  مانده دریافتنی مشتری و پرداختنی تأمین‌کنندگان.

•  عملکرد کاربران: حجم پرونده، زمان پاسخ و فعالیت‌های ثبت‌شده.

•  گزارش Audit و عملیات حساس برای سوپر مدیر.

موتور تولید سند

قالب‌ها باید نسخه‌بندی و قابل تنظیم باشند. تولید PDF در Celery انجام می‌شود و نتیجه در Object Storage ذخیره می‌گردد. هر فایل تولیدشده دارای شماره، تاریخ، زبان، نسخه قالب و کاربر سازنده است. برای Excel از openpyxl و برای PDF از HTML Template + WeasyPrint یا ابزار سازگار با فونت فارسی استفاده می‌شود.

۱۴. اعلان، SLA و گردش‌کار

| رویداد | گیرنده | کانال |
| --- | --- | --- |
| تخصیص تور | کاربر مسئول | داخل سامانه + ایمیل |
| درخواست جدید برای تأیید | مدیر مربوطه | داخل سامانه + Push آینده |
| نزدیک‌شدن مهلت پاسخ تأمین‌کننده | کارشناس پرونده | داخل سامانه |
| رد یا تأیید خدمت | ثبت‌کننده و مدیر تور | داخل سامانه + ایمیل اختیاری |
| مدرک ناقص یا پاسپورت نزدیک انقضا | کارشناس مسافر | داخل سامانه |
| سررسید فاکتور | مالی و مدیر | داخل سامانه + ایمیل |
| خطای تولید سند یا Integration | سوپر مدیر/پشتیبانی | داخل سامانه + Sentry |

مدیریت SLA

•  برای هر نوع خدمت زمان پاسخ پیش‌فرض تعریف می‌شود؛ مثلاً بیمه ۴۸ ساعت و هتل ۳ روز.

•  response_due_at هنگام ایجاد درخواست محاسبه و قابل ویرایش توسط مدیر است.

•  Celery Beat درخواست‌های نزدیک سررسید و عقب‌افتاده را بررسی می‌کند.

•  نقض SLA در داشبورد و گزارش عملکرد تأمین‌کننده نمایش داده می‌شود.

•  Escalation می‌تواند پس از تأخیر به مدیر سطح بالاتر ارسال شود.

Approval Engine

در نسخه نخست، گردش تأیید می‌تواند بر اساس نوع عملیات و مبلغ تعریف شود. مثال: درخواست هتل ابتدا توسط مدیر عملیات و هزینه بالاتر از سقف تعیین‌شده علاوه بر آن توسط مدیر مالی تأیید می‌شود. در آینده این ماژول می‌تواند به Workflow Builder بصری ارتقا یابد.

۱۵. امنیت، حریم خصوصی و الزامات غیرفنی

| حوزه | الزام |
| --- | --- |
| کنترل دسترسی | RBAC + Object-Level Permission + محدودیت سازمان |
| امنیت API | HTTPS، CORS محدود، CSRF برای Cookie، Rate Limiting و Validation |
| فایل حساس | Object Storage خصوصی، لینک زمان‌دار، محدودیت نوع/حجم و اسکن بدافزار |
| ثبت رویداد | ثبت ورود، دانلود سند، مشاهده مدارک حساس، تأیید و تغییر مالی |
| رمزگذاری | TLS در انتقال، رمزگذاری Storage و Secret Management |
| پشتیبان‌گیری | Backup روزانه دیتابیس و فایل، نگهداری چندنسخه و تست بازیابی |
| حریم خصوصی | حداقل دسترسی، Mask شماره پاسپورت، سیاست نگهداری و حذف داده |
| امنیت توسعه | Dependency Scan، Secret Scan، Code Review و SAST در CI |

اهداف عملکرد

| شاخص | هدف نسخه اول |
| --- | --- |
| زمان پاسخ API معمولی | کمتر از ۵۰۰ میلی‌ثانیه در صدک ۹۵ |
| بارگذاری صفحه اصلی | کمتر از ۳ ثانیه روی اینترنت موبایل معمولی |
| دسترس‌پذیری | حداقل ۹۹.۵٪ در فاز اولیه |
| ظرفیت اولیه | حداقل ۱۰۰ کاربر همزمان و صدها هزار رکورد عملیاتی |
| RPO | حداکثر ۲۴ ساعت؛ ترجیحاً کمتر برای دیتابیس |
| RTO | هدف بازیابی ۴ ساعت در نسخه تجاری |
| فایل | آپلود resumable یا حداقل retry برای فایل‌های بزرگ |

دسترسی‌پذیری و کیفیت UX

•  کنتراست رنگی مناسب در هر دو تم لایت و دارک.

•  استفاده کامل با کیبورد در دسکتاپ و Focus State قابل مشاهده.

•  Label واقعی برای فرم‌ها و پیام خطای قابل فهم.

•  عدم نمایش اطلاعات حساس در اعلان یا URL.

•  نمایش عملیات در حال انجام و جلوگیری از ارسال چندباره.

۱۶. برنامه تست و تضمین کیفیت

| نوع تست | دامنه | ابزار پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| Unit Backend | Serviceها، محاسبات قیمت، permission و validation | pytest + pytest-django |
| API Integration | Endpoint، دیتابیس، تراکنش و سناریوهای مجوز | DRF APIClient / pytest |
| Unit Frontend | Hook، component و utility | Vitest + Testing Library |
| E2E | ورود، ساخت تور، درخواست، تأیید، پیش‌فاکتور و گزارش | Playwright |
| Security | مجوز، IDOR، rate limit، فایل و dependency | OWASP checklist + automated scan |
| Performance | لیست‌ها، داشبورد، گزارش و concurrent users | k6 یا Locust |
| Visual | تم لایت/دارک و viewportهای موبایل/دسکتاپ | Storybook/Playwright screenshots |
| UAT | سناریو واقعی با کاربران نهایی | محیط Staging و چک‌لیست پذیرش |

سناریوهای E2E حیاتی

•  مدیر کاربر جدید را دعوت می‌کند؛ کاربر رمز را تنظیم کرده و فقط منوهای مجاز را می‌بیند.

•  کاربر درخواست تور را ثبت، قیمت سناریویی را محاسبه و پرونده تور ایجاد می‌کند.

•  برای هتل درخواست ایجاد و پس از پاسخ، مدیر آن را تأیید یا رد می‌کند.

•  مسافر از Excel وارد، اتاق‌بندی و لیست مسافران تولید می‌شود.

•  پیش‌فاکتور قفل و نسخه اصلاحی ساخته می‌شود.

•  پرداخت جزئی ثبت و مانده فاکتور صحیح محاسبه می‌شود.

•  کاربر غیرمجاز با URL مستقیم نمی‌تواند گزارش مالی را مشاهده کند.

•  تغییر تم، زبان و نمایش موبایل بدون شکست Layout عمل می‌کند.

۱۷. استقرار، محیط‌ها و DevOps

| محیط | کاربرد | داده |
| --- | --- | --- |
| Development | توسعه محلی و Docker Compose | داده ساختگی |
| Staging | تست یکپارچه، UAT و بررسی انتشار | نمونه ناشناس‌سازی‌شده |
| Production | محیط واقعی مشتریان | داده واقعی و سیاست امنیتی کامل |

Pipeline انتشار

1.  اجرای lint، type-check و testهای بک‌اند و فرانت‌اند.

2.  ساخت Docker Image نسخه‌دار و Dependency/Security Scan.

3.  اجرای migration check و تولید OpenAPI schema.

4.  استقرار خودکار در Staging و اجرای Smoke/E2E tests.

5.  تأیید انتشار و استقرار Production به روش rolling یا blue/green.

6.  ثبت Release Note، مانیتورینگ خطا و امکان rollback سریع.

سرویس‌های محیط Production

nginx frontend-static / CDN django-api (2+ workers) celery-worker celery-beat postgresql redis object-storage (S3/MinIO) sentry / centralized logs backup jobs

مانیتورینگ ضروری

•  خطاهای اپلیکیشن و Stack Trace در Sentry.

•  سلامت API، Celery، Redis، PostgreSQL و فضای فایل.

•  نرخ خطای 4xx/5xx، زمان پاسخ و تعداد jobهای صف.

•  هشدار Backup ناموفق، SSL نزدیک انقضا و فضای دیسک.

•  داشبورد رخدادهای امنیتی و تلاش ورود ناموفق.

۱۸. رودمپ اجرایی پیشنهادی

⏱ برآورد زمانی برای تیم متشکل از یک توسعه‌دهنده بک‌اند، یک توسعه‌دهنده فرانت‌اند، طراح UI/UX و QA پاره‌وقت، نسخه قابل بهره‌برداری حدود ۲۴ تا ۳۰ هفته زمان نیاز دارد. با یک توسعه‌دهنده فول‌استک، زمان واقع‌بینانه حدود ۳۶ تا ۴۸ هفته است.

| فاز | عنوان | مدت | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| فاز ۰ | کشف و تثبیت نیازمندی | ۲ هفته | مصاحبه، فرایندها، Scope، واژه‌نامه، KPI و Backlog تأییدشده |
| فاز ۱ | UX/UI و معماری | ۳ هفته | Design System، Prototype موبایل/دسکتاپ، ERD و قرارداد API |
| فاز ۲ | زیرساخت و دسترسی | ۳ هفته | پروژه‌ها، CI/CD، سازمان، کاربر، Role، Login، 2FA و Audit |
| فاز ۳ | CRM، تور و مسافر | ۴ هفته | مشتری، درخواست، پرونده تور، برنامه سفر، مسافر و مدارک |
| فاز ۴ | خدمات و عملیات | ۵ هفته | تأمین‌کننده، درخواست خدمات، هتل، راهنما، حمل‌ونقل، ویزا، بیمه و CIP |
| فاز ۵ | قیمت و مالی | ۴ هفته | Cost Builder، سناریو، پیش‌فاکتور، فاکتور، دریافت و پرداخت |
| فاز ۶ | اسناد و گزارش | ۳ هفته | PDF/Excel، داشبوردها، گزارش‌ها، اعلان و SLA |
| فاز ۷ | موبایل و بهینه‌سازی | ۲ هفته | PWA، کارت موبایل، تم‌ها، performance و accessibility |
| فاز ۸ | QA و راه‌اندازی | ۳ تا ۴ هفته | E2E، امنیت، UAT، مهاجرت، آموزش، استقرار و پشتیبانی اولیه |

نقاط تحویل کلیدی

| Milestone | شرط تحویل |
| --- | --- |
| M1 - Prototype تأییدشده | مسیرهای اصلی و صفحات موبایل/دسکتاپ توسط ذی‌نفع تأیید شده |
| M2 - Foundation Ready | ورود، نقش، سازمان، Audit، فایل و CI/CD کامل |
| M3 - Core Tour MVP | مشتری، تور، برنامه سفر و مسافر قابل استفاده |
| M4 - Operations MVP | تمام درخواست‌های خدمات و تأییدها عملیاتی |
| M5 - Commercial MVP | قیمت‌گذاری، پیش‌فاکتور، فاکتور و گزارش پایه کامل |
| M6 - Production Release | UAT، امنیت، Backup، آموزش و استقرار نهایی |

۱۹. برنامه اسپرینت پیشنهادی

| اسپرینت دو هفته‌ای | تمرکز |
| --- | --- |
| ۱ | تحلیل دامنه، واژه‌نامه، User Story و Scope MVP |
| ۲ | Design System، Login، Dashboard و Prototype موبایل |
| ۳ | راه‌اندازی Backend/Frontend، PostgreSQL، Docker و CI |
| ۴ | Organization، User، Role، Permission، Invite و Auth |
| ۵ | CRM، Customer، Contact و Lead/Inquiry |
| ۶ | Tour، Tour Version، Assignment و Timeline |
| ۷ | Itinerary، Tour Day، Route و PDF اولیه |
| ۸ | Passenger، Passport، Import و Rooming |
| ۹ | Supplier و Service Request عمومی |
| ۱۰ | Accommodation، Guide و Transport |
| ۱۱ | Visa، Insurance، CIP و Meeting |
| ۱۲ | Approval Engine، Notification و SLA |
| ۱۳ | Pricing، Cost Item و Price Scenario |
| ۱۴ | Quotation، Invoice، Payment و Settlement |
| ۱۵ | Reports، Documents، Dashboard Analytics و Export |
| ۱۶ | PWA، Responsive polish، Dark/Light و Accessibility |
| ۱۷ | Security، Performance، E2E و رفع ایراد |
| ۱۸ | UAT، مهاجرت، آموزش و Production Release |

Definition of Done هر اسپرینت

•  کد Review شده و تست‌های مربوطه سبز هستند.

•  API مستند و Typeهای فرانت به‌روز شده‌اند.

•  مجوزها، لاگ و حالت خطا بررسی شده‌اند.

•  صفحه در موبایل و دسکتاپ و تم لایت/دارک تست شده است.

•  Feature روی Staging قابل نمایش و معیار پذیرش تأیید شده است.

•  مستند فنی و Release Note به‌روزرسانی شده است.

۲۰. محدوده MVP و توسعه‌های بعدی

| MVP ضروری | فازهای بعدی |
| --- | --- |
| ورود، Role و یک آدرس واحد | SSO سازمانی و ورود اجتماعی |
| مشتری، تور، برنامه سفر و مسافر | پورتال مستقیم مشتری و تأمین‌کننده |
| درخواست خدمات و تأیید مدیر | Workflow Builder بصری |
| قیمت‌گذاری و پیش‌فاکتور | Dynamic Pricing و پیشنهاد هوشمند |
| فاکتور و پرداخت دستی | درگاه پرداخت و اتصال حسابداری |
| PDF/Excel و گزارش پایه | BI پیشرفته و Data Warehouse |
| PWA واکنش‌گرا | اپلیکیشن Native |
| آپلود دستی مدارک | OCR پاسپورت و استخراج خودکار اطلاعات |
| ایمیل و اعلان داخلی | WhatsApp/SMS Automation و Web Push |
| جستجوی پایگاه‌داده | Elastic/OpenSearch و جستجوی معنایی |

قابلیت‌های هوشمند پیشنهادی برای آینده

•  پیشنهاد تأمین‌کننده بر اساس مقصد، قیمت، زمان پاسخ و امتیاز قبلی.

•  تشخیص مغایرت بین هزینه پیش‌بینی‌شده و فاکتور واقعی.

•  OCR پاسپورت، بیمه‌نامه و فاکتور تأمین‌کننده.

•  تولید پیش‌نویس برنامه سفر بر اساس مقصد و مدت.

•  هشدار هوشمند ریسک تور بر اساس مدارک ناقص، خدمات تأییدنشده و سررسیدها.

•  دستیار جستجوی داخلی برای پیدا کردن تور، مسافر، سند و گزارش.

۲۱. تیم اجرایی و مسئولیت‌ها

| نقش | مسئولیت |
| --- | --- |
| Product Owner | اولویت Backlog، پاسخ به ابهام کسب‌وکار و تأیید خروجی |
| Business Analyst | تبدیل فرایندها به User Story، Rule و Acceptance Criteria |
| UI/UX Designer | Design System، Prototype، Responsive و تست کاربری |
| Backend Developer | Django، دیتابیس، API، امنیت، گزارش و Integrations |
| Frontend Developer | React، Design System، صفحات، PWA و API integration |
| QA Engineer | Test Plan، E2E، Regression، UAT و گزارش نقص |
| DevOps | Docker، CI/CD، سرور، امنیت، Backup و Monitoring |
| Domain Expert | اعتبارسنجی فرایندهای تورگردانی، مالی و عملیات |

جلسات و کنترل پروژه

•  جلسه برنامه‌ریزی هر اسپرینت و تعیین معیارهای پذیرش.

•  Demo پایان اسپرینت با ذی‌نفعان و ثبت بازخورد.

•  جلسه هفتگی فنی برای معماری، ریسک و وابستگی‌ها.

•  Backlog Grooming منظم و جلوگیری از اضافه‌شدن Scope بدون برآورد.

•  ثبت Decision Log برای تصمیم‌های مهم فنی و کسب‌وکار.

•  گزارش پیشرفت شامل درصد تکمیل، ریسک، Blocker و برنامه هفته بعد.

۲۲. ریسک‌ها و راهکار کنترل

| ریسک | شرح | کنترل |
| --- | --- | --- |
| ابهام فرایندها | مدارک فعلی دارای اصطلاح و گردش‌کار تکراری یا متناقض هستند. | جلسات کشف، واژه‌نامه، Prototype و تأیید Rule پیش از توسعه. |
| بزرگ‌شدن Scope | تعداد ماژول‌ها زیاد و وابستگی‌ها پیچیده است. | تعریف MVP، تحویل مرحله‌ای و Change Request رسمی. |
| کیفیت داده قدیمی | Excelها و فرم‌های قبلی ممکن است ناسازگار باشند. | Data Mapping، پاک‌سازی، Import آزمایشی و گزارش خطا. |
| پیچیدگی قیمت | نرخ ارز، کمیسیون و هزینه‌های ثابت/متغیر خطاپذیرند. | فرمول مستند، تست Unit زیاد و ثبت نسخه محاسبه. |
| اطلاعات حساس | پاسپورت و اطلاعات مالی ریسک امنیتی دارند. | رمزگذاری، حداقل دسترسی، Audit و Storage خصوصی. |
| پذیرش کاربران | کاربران به Excel و پیام‌رسان عادت دارند. | طراحی ساده، آموزش، Pilot و ورود تدریجی فرایندها. |
| گزارش فارسی | PDF فارسی و فونت می‌تواند مشکل Layout داشته باشد. | قالب HTML استاندارد، فونت Embed و تست Render چندمرحله‌ای. |
| وابستگی بیرونی | SMS، ایمیل، حسابداری و سرویس‌های دولتی ممکن است ناپایدار باشند. | Adapter Pattern، Retry، Queue، Timeout و Fallback دستی. |

۲۳. معیارهای پذیرش نسخه عملیاتی

1.  کاربر با یک آدرس وارد می‌شود و منوها و داده‌ها دقیقاً بر اساس نقش و سازمان نمایش داده می‌شوند.

2.  مدیر می‌تواند کاربر دعوت کند، نقش بدهد و فعالیت او را مشاهده کند.

3.  یک تور از درخواست مشتری تا برنامه سفر، مسافر، خدمات، تأیید، قیمت و فاکتور قابل تکمیل است.

4.  تمام درخواست‌های خدمات وضعیت، مهلت، پاسخ، جایگزین و تاریخچه دارند.

5.  قیمت هر نفر برای تعدادهای مختلف مسافر و نرخ ارز به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود.

6.  اسناد اصلی PDF/Excel بدون شکست فونت فارسی تولید می‌شوند.

7.  گزارش مالی با جمع دریافتی، پرداختی، هزینه و سود تور تطابق دارد.

8.  دسترسی مستقیم به رکورد سازمان دیگر یا عملیات بدون مجوز ممکن نیست.

9.  نسخه موبایل برای وظایف اصلی بدون اسکرول افقی و جدول غیرقابل استفاده عمل می‌کند.

10.  Backup، Restore Test، Monitoring، SSL و Logging قبل از انتشار نهایی فعال هستند.

11.  سناریوهای E2E حیاتی و UAT کارفرما با موفقیت پاس شده‌اند.

تحویل‌دادنی‌های نهایی پروژه

| تحویل‌دادنی | شرح |
| --- | --- |
| کد منبع | Backend Django، Frontend React و فایل‌های Infrastructure |
| دیتابیس و Migration | Schema، migrationها، seed و راهنمای backup/restore |
| مستند API | Swagger/OpenAPI و نمونه درخواست‌ها |
| مستند نصب | Docker، ENV، SSL، Nginx و CI/CD |
| راهنمای کاربر | راهنمای نقش کاربر، مدیر و سوپر مدیر |
| راهنمای مدیریت | کاربران، نقش‌ها، تنظیمات و گزارش‌ها |
| Test Report | تست عملکردی، امنیتی، E2E و UAT |
| دوره پشتیبانی | رفع باگ، مانیتورینگ اولیه و انتقال دانش |

۲۴. جمع‌بندی و پیشنهاد شروع

بهترین مسیر اجرای Itinera شروع مستقیم با تمام جزئیات نیست؛ ابتدا باید هسته محصول شامل ورود نقش‌محور، مشتری، تور، برنامه سفر، مسافر و درخواست خدمات ساخته شود. سپس قیمت‌گذاری، مالی، اسناد و گزارش‌ها روی همین هسته افزوده شوند. این ترتیب، ریسک دوباره‌کاری در مدل داده و رابط کاربری را کاهش می‌دهد.

🚀 اولین اقدام اجرایی یک کارگاه تحلیل ۳ تا ۵ روزه برگزار شود و خروجی آن شامل واژه‌نامه، نقش‌ها، Ruleهای قیمت‌گذاری، انواع خدمات، وضعیت‌ها، نمونه اسناد و Scope دقیق MVP باشد. پس از تأیید این خروجی، طراحی UX و معماری دیتابیس آغاز شود.

چک‌لیست شروع پروژه

•  معرفی Product Owner و کاربران کلیدی هر واحد.

•  ارائه نمونه واقعی فرم‌ها، گزارش‌ها، فاکتورها و فایل‌های Excel.

•  تعیین دقیق تفاوت اختیارات کاربر، مدیر و سوپر مدیر.

•  تأیید انواع خدمات و SLA هرکدام.

•  تأیید فرمول قیمت‌گذاری، نرخ ارز، سود و کمیسیون.

•  تعیین قالب و شماره‌گذاری اسناد رسمی.

•  تعیین نحوه مهاجرت داده‌های فعلی.

•  تأیید سرور، دامنه، ایمیل و سیاست پشتیبان‌گیری.

•  اولویت‌بندی قابلیت‌های MVP و موارد فاز دوم.

Itinera - از درخواست سفر تا اجرای تور و تسویه، در یک پلتفرم یکپارچه